**ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 30 марта 2021 г. № 110-р

г. Владикавказ

**О проведении в апреле-мае 2021 года**

**месячника по санитарной очистке, благоустройству**

**и озеленению населённых пунктов**

**Республики Северная Осетия-Алания**

В целях приведения территорий населённых пунктов в надлежащее санитарное и экологическое состояние, увеличения площадей зелёных насаждений, снижения загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления, негативного влияния на условия проживания и здоровье населения:

1. Провести месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов Республики Северная Осетия-Алания в апреле-мае 2021 года.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по организации и проведению месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов Республики Северная Осетия-Алания.

3. Поручить республиканским органам исполнительной власти, рекомендовать администрациям местного самоуправления муниципальных образований, руководителям организаций Республики Северная Осетия-Алания организовать в указанные сроки проведение мероприятий по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов Республики Северная Осетия- Алания.

4. Комитету дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания принять меры по наведению порядка на территориях вдоль закреплённых за ним автомобильных дорог, съездов и площадок, на территориях придорожных полос.

5. Рекомендовать филиалу федерального казённого учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства» в Республике Северная Осетия-Алания обеспечить реализацию настоящего распоряжения.

6. Рекомендовать руководителям учреждений образования организовать проведение субботников по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов Республики Северная Осетия- Алания.

7. Министерству природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия-Алания обеспечить исполнение в рамках месячника мероприятий по обращению с отходами (включая выполнение выданных предписаний) с применением административных санкций к нарушителям.

8. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Северная Осетия-Алания, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Северная Осетия-Алания обеспечить контроль за санитарным экологическим состоянием территории Республики Северная Осетия-Алания в пределах компетенции.

9. Рекомендовать администрациям местного самоуправления муниципальных образований, руководителям организаций Республики Северная Осетия-Алания обеспечить выполнение мероприятий, утвержденных пунктом 2 настоящего распоряжения, включая приобретение посадочного материала для проведения озеленительных работ.

10. Рекомендовать администрациям местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания до 28 мая 2021 года направить в Министерство природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия-Алания информацию о проведённых в ходе месячника мероприятиях.

11. Министерству природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия-Алания обобщить и представить в Правительство Республики Северная Осетия-Алания информацию по результатам проведённого месячника.

12. Рекомендовать республиканским средствам массовой информации регулярно освещать проведение месячника, осуществляемые мероприятия по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов Республики Северная Осетия-Алания, уделять внимание вопросам повышения экологической культуры населения.

13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Председателя Правительства Республики Северная Осетия-Алания А.С. Сабаткоева.

 Председатель Правительства

 Республики Северная Осетия-Алания Т. Тускаев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Республики Северная Осетия-Алания

от 30 марта 2021 г. № 110-р

**ПЛАН**

**мероприятий по организации и проведению месячника по санитарной очистке,**

**благоустройству и озеленению населенных пунктов Республики Северная Осетия-Алания**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Сроки проведения** | **Ответственные\*** |
| 1. | Выявление мест несанкционированных свалок отходов и выдача предписаний по их ликвидации | в течение месячника | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия-Алания, Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Северная Осетия-Алания, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Северная Осетия-Алания |
| 2. | Проведение совещания по вопросу организации месячника | до 16.04.2021 | представители администраций местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания |
| 3. | Подготовка к проведению месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов Республики Северная Осетия-Алания | до 19.04.2021 | администрации местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания |
| 4. | Организация проведения коллективами ведомств, образовательных учреждений, предприятий и организаций месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов Республики Северная Осетия-Алания | с 20.04.2021 по 21.05.2021  | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия-Алания, администрации местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания, руководители организаций, предприятий и образовательных учреждений  |
| 5. | Осуществление на полигонах твердых коммунальных отходов, свалках в муниципальных образованиях мероприятий по наведению санитарно-экологического порядка | в течение месячника | администрации местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания |
| 6. | Осуществление контроля за ходом проведения работ и выполнением выданных предписаний по ликвидации стихийных свалок, применение административных санкций к нарушителям | в течение месячника | Министерство природных ресурсов экологии Республики Северная Осетия-Алания, Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Северная Осетия-Алания, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Северная Осетия-Алания |
| 7. | Представление в Министерство природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия-Алания информации о результатах проведенных мероприятий  | еженедельно, итоговую - до28.05.2021  | администрации местного самоуправления и муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания  |
| 8. | Подготовка итоговой информации о проведении месячника для Правительства Республики Северная Осетия-Алания | до 11.06.2021  | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия-Алания |

\*Мероприятия согласованы с ответственными исполнителями

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_